КРАСНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

Х СЕСІЯ  VІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

25 березня  2016 року                                                             № 241 - VIІ

Про внесення змін до Програми

впровадження мікропроекту

«Створення житлових умов

для внутрішньопереміщених осіб

в місті Краснограді»

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести наступні зміни до Програми  впровадження мікропроекту «Створення житлових умов для внутрішньопереміщених осіб в місті Краснограді», а саме:

1) внести зміни до розділу 6 Перелік заходів виконання Програми додавши пункти 2,3,4,5,6,7.

| № п/п | Найменування заходів | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Красноградській міській раді для оформлення права постійного користування | 2016 | міська рада |
| 3. | Складання технічної документації по топографо – геодезичним вишукуванням та складання топографічного плану земельної ділянки | 2016 | міська рада |
| 4. | Виготовлення робочого проекту реконструкції нежитлової будівлі, розташованої за адресою Харківська область, Красноградський район, селище Дослідне, вул. Наукова під гуртожиток сімейного типу | 2016 | міська рада |
| 5. | Отримання технічних умов та узгодження проекту реконструкції нежитлової будівлі | 2016 | міська рада |
| 6. | Обстеження технічного стану будівельних конструкцій нежитлової будівлі | 2016 | міська рада |
| 7. | Розроблення технічної документації нерухомого майна (технічних паспортів) нежитлової будівлі | 2016 | міська рада |

2) внести зміни до розділу 7 обсяги фінансування Програми, змінивши напрямок використання коштів в пункті 1 та додавши пункти 2,3,4,5,6.

| № п/п | Напрямки використання коштів | Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми в 2016 році (тис. грн.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Красноградській міській раді для оформлення права постійного користування | 5, 6 |
| 2. | Складання технічної документації по топографо – геодезичним вишукуванням та складання топографічного плану земельної ділянки | 19,302 |
| 3. | Виготовлення робочого проекту реконструкції нежитлової будівлі, розташованої за адресою Харківська область, Красноградський район, селище Дослідне, вул. Наукова під гуртожиток сімейного типу | 293,174 |
| 4. | Отримання технічних умов та узгодження проекту реконструкції нежитлової будівлі | 18,182 |
| 5. | Обстеження технічного стану будівельних конструкцій нежитлової будівлі | 7,997 |
| 6. | Розроблення технічної документації нерухомого майна (технічних паспортів) нежитлової будівлі | 4,6 |

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань житлово – комунального господарства, комунальної власності та благоустрою міста (Гладкова Ю.О.), з соціальних питань та розвитку інфраструктури міста (Ждамаров О.В.)

Секретар ради                                                                 К.Я. Єніна